Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно – Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2013г.                                      № 4                ст. Задоно-Кагальницкая

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2014-2020 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1055 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2014-2020 годы», в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2014-2020 годы» (Приложение).

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной  целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2014-2020 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом поселения на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника  сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения Трофимова В.А.

Глава Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                               А.Г. Чаленко

Приложение  к постановлению Администрации

Задоно-Кагальницкого сельского поселения

от 29.01.2013  №4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2014-2020 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1055 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2014-2020 годы» Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области |
| Исполнители Программы | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области Собрание депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области Юридические и физические лица (на конкурсной основе) |
| Основные цели и задачи Программы | Сокращение количества ДТП и пострадавших в них; формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах; повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области |
| Срок реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Средства бюджета Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области в размере – 4 834, 4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение количества пострадавших в результате ДТП; улучшение качества улично-дорожной сети, расположенной на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области |
| Органы, осуществляющие контроль над ходом реализации Программы | Собрание депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области |

1. О необходимости разработки Программы

Автомобилизация населения является важнейшей составной частью прогресса общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения не только экономических, но и социальных потребностей населения. Однако процесс автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным отрицательным последствием автомобилизации населения является аварийность на автомобильных дорогах.  Человечество несет не только физические и моральные потери, но и огромный материальный урон от ДТП. Безопасность дорожного движения стала серьезной проблемой органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющей огромное социальное и политическое значение. Обществу наносится непоправимый ущерб.

Повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее время объясняется рядом следующих факторов:

- темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и реконструкции дорог;

- недостаточное финансирование работ служб эксплуатации дорог ведет к значительному ухудшению условий движения;

- большинство транспортных средств, пострадавших в ДТП, имеет большой срок эксплуатации и не соответствует современным требованиям безопасности движения;

-  отмечается ухудшение транспортной дисциплины участников движения, прежде всего владельцев индивидуальных автотранспортных средств и пешеходов.

Сложившаяся обстановка вызывает тревогу и требует принятия самых решительных мер.

Сохранение жизни и здоровья людей – актуальная проблема и для муниципального образования «Задоно-Кагальницкое сельское поселение» Семикаракорского района Ростовской области.

По территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения пролегает 57,092 км автодорог, в том числе: асфальтированные – 23 370м., грунтовые – 28 165 м., щебеночные – 5 557 м.

2. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы

Целями Программы являются сокращение количества ДТП, количества пострадавших в них.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1) формирование общественного  мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Деятельность в указанном направлении предусматривает:

- формирование негативного отношения к правонарушениям;

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к настоящей Программе

Мероприятия Программы реализуются за счет средств  местного бюджета.

На реализацию Программы предусмотрено 4 834,4  тыс. руб.

4. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.

5. Нормативное обеспечение программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2014-2020 годы» разрабатывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1055 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области на 2014-2020 годы»;

- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Оценка эффективности, социально-экономических последствий реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить сокращение количества ДТП на дорогах Задоно-Кагальницкого сельского поселения, сократить число пострадавших в ДТП, совершенствовать условия дорожного движения по улицам и дорогам Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

7. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения

Контроль над ходом выполнения Программы осуществляет Собрание депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области.

Конкретизацию мероприятий Программы по обеспечению безопасности дорожного движения в Задоно-Кагальницком сельском поселении Семикаракорского района Ростовской области на 2014-2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2015 года, путем внесения изменений в данную Программу.

Программа рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться в 2 этапа:

Первый этап – 2014 - 2016 годы;

Второй этап – 2017 – 2020 годы

Приложение 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения

Семикаракорского района Ростовской области

на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения

Семикаракорского района Ростовской области

на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (годы) | Источники и объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  |  | Наименование исполнителей | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Вне бюжетный |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков в соответствии с проектом | 2014 |  |  | 245,0 |  | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
|  |  | 2015 |  |  | 245,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 245,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  | 245,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  | 245,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  | 245,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 245,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1715,0 |  |  |  |
| 2 | Нанесение разметки по пешеходным переходам | 2014 |  |  | 10,0 |  | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения. |
|  |  | 2015 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 10,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
| 3 | Оборудование места для парковок транспортных средств | 2014 |  |  | 100,0 |  | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  | 2015 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 700,0 |  |  |  |
| 4 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сезонное содержание дорог) | 2014 |  |  | 60,0 |  | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения. |
|  |  | 2015 |  |  | 63,4 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 66,7 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  | 70,2 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  | 73,9 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  | 77,8 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 82,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 494,0 |  |  |  |
| 5 | Содержание уличного освещения дорог в темное время суток | 2014 |  |  | 250,0 |  | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
|  |  | 2015 |  |  | 58,5 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 166,9 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  | 170,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  | 170,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  | 170,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 170,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1155,4 |  |  |  |
| 6 | Выполнение работ по строительству тротуаров | 2014 |  |  | 100,0 |  | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  | 2015 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 700,0 |  |  |  |
| 7 | Содействие в создании уголков и кабинетов безопасности дорожного движения в детских школьных и дошкольных учреждениях поселения, выпуск памятки по БДД для учеников начальной школы | 2014 | Не требуется затрат | Не требуется затрат | Не требуется затрат | Не требуется затрат | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения Общественные организации | Создание действенной системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пропаганда научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий: - для дошкольных учреждений поселения, - для общеобразовательных школ поселения | 2014 | Не требуется затрат | Не требуется затрат | Не требуется затрат | Не требуется затрат | Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения Общественные организации | Организация массового обучения населения Правилам дорожного движения, повышение культуры безопасного поведения на дорогах |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 4834,4 |  |  |  |