Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

2013                                                	№                                 ст. Задоно-Кагальницкая

Об утверждении  отчета за 2012 год о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.09.2007 № 83 «Положение о бюджетном процессе в МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 19.03.2012 № 51 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных целевых программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет за 2012 год о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования в Информационном бюллетене Задоно-Кагальницкого сельского поселения и на официальном сайте Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                               В.А. Трофимов

Постановление вносит сектор жилищно-коммунального хозяйства

Приложение 1

к постановлению

Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения

от 2013  №

Пояснительная записка,

содержащая основные сведения о результатах реализации

муниципальной долгосрочной целевой  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г.

Муниципальная долгосрочная  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г.

направлена на:

- создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса ООО КХ «Задоно-Кагальницкое»,

- разработку единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, целью которых являются:

- повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса,

- снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий,

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Задоно-Кагальницком сельском поселении,

- увеличение пропускной способности сетей,

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Всего  на реализацию программных мероприятий  в 2012 году было предусмотрено 22 259,005 тысяч рублей, израсходовано  21 181,954 тысяч рублей.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам ее реализации за 2012 год приведен в приложении 2 к настоящему постановлению.

2. Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты были достигнуты путем практических решений поставленных задач.

На территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения  построен водовод протяженностью 9,4 км. В соответствии с проектом обеспечена возможность осуществления водоснабжения населенных пунктов Задоно – Кагальницкого сельского поселения - ст. Задоно-Кагальницкой и х. Титов с численностью населения 3370 чел. от Дубенцовских очистных сооружений и удовлетворения потребности населения, 2-х детских садиков и 2 школ питьевой водой,  что значительно повысило качество жизни жителей Задоно – Кагальницкого сельского поселения, улучшилось качество и оперативность противопожарных мер в населенных пунктах.

В п. Крымский осуществлена газификация сельского Дома Культуры и библиотеки. Приобретены и установлены газовые котлы, установлено газовое оборудование.

В ст. Задоно-Кагальницкой осуществлено техническое перевооружение системы отопления сельского Дома Культуры. Приобретены и установлены газовые котлы, установлено газовое оборудование.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 2013 № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Задоно-Кагальницкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  |  | Всего (тыс.руб.) | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  | вне бюджетные источники |  | Всего (тыс.руб.) |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | вне бюджетные источники | Всего (тыс.руб.) |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | вне бюджетные источники |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, в т.ч. Водоснабжение населенных пунктов, расположенных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения (2-й пусковой комплекс) |  | 21736,485 | 0 | 18758,587 |  | 2977,898 |  |  |  | 21736,520 |  |  |  | 18758,60 | 2977,920 |  | 20659,469 |  |  | 17829,121 | 2830,348 |  |  |  |
| 2. | ГАЗИФИКАЦИЯ, в т.ч. Техническое перевооружение системы отопления сельского Дома Культуры в ст. Задоно-Кагальницкая Семикаракорского района Ростовской обл. по ул. Набережная 76а |  | 480,0 | 0 |  |  | 480,0 |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  | 480,0 |  | 480,0 |  |  |  | 480,0 |  |  |  |
|  | Газоснабжение дома культуры и библиотеки по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, п. Крымский, ул. Ленина, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42, 485 |  |  |  |  | 42,485 |  | 42,485 |  |  |  | 42,485 |  |  |  |