Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

2013                                                	№                                 ст. Задоно-Кагальницкая

Об утверждении  отчета за 2012 год о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой  программы « Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.09.2007 № 83 «Положение о бюджетном процессе в МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 19.03.2012 № 51 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных целевых программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет за 2012 год о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы» согласно приложениям 1,2  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования в Информационном бюллетене Задоно-Кагальницкого сельского поселения и на официальном сайте Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                               В.А. Трофимов

Постановление вносит сектор жилищно-коммунального хозяйства

Приложение 1

к постановлению

Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения

от 2013  №

Пояснительная записка,

содержащая основные сведения о результатах реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы» по результатам ее реализации за 2012 год

Муниципальная долгосрочная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы»

направлена на:

- сокращение количества ДТП и пострадавших в них,

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения,

- повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах,

- повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

1. Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, целью которых являются:

- сокращение количества пострадавших в результате ДТП,

- улучшение качества улично-дорожной сети.

Всего из муниципального  бюджета на реализацию программных мероприятий  в 2012 году было предусмотрено 77,3 тысяч рублей, израсходовано 17,3 тысячи рублей.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам ее реализации за 2012 год приведен в приложении 2 к настоящему постановлению.

2. Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные социально-экономические результаты были достигнуты путем практических решений поставленных задач.

На территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения было установлено 7 дорожных знаков.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, повышения культуры безопасного поведения на дорогах:

- Администрацией сельского поселения был организован выпуск памятки по безопасности дорожного движения, который был распространен через библиотеки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 2013 № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы " Повышение безопасности дорожного движения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы» в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Задоно-Кагальницкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  | Всего (тыс.руб.) | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  | вне бюджетные источники |  | Всего (тыс.руб.) |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне бюджетные источники | Всего (тыс.руб.) | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне бюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Установка дорожных знаков | 50,0 | 0 | 0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 67,3 |  | 0 | 0 | 67,3 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 17,3 | 0 |  |
| 2. | Нанесение разметки по пешеходным переходам | 10,0 | 0 | 0 |  | 10,0 |  | 0 |  | 10,0 |  | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |