Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

2013                                                	№                                 ст. Задоно-Кагальницкая

Об утверждении  отчета за 2012 год о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой  программы « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Задоно-Кагальницком сельском поселении Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.09.2007 № 83 «Положение о бюджетном процессе в МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 19.03.2012 № 51 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных целевых программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет за 2012 год о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Задоно-Кагальницком сельском поселении Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы» согласно приложениям 1,2  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования в Информационном бюллетене Задоно-Кагальницкого сельского поселения и на официальном сайте Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                               В.А. Трофимов

Постановление вносит сектор жилищно-коммунального хозяйства

Приложение 1

к постановлению

Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения

от 2013  №

Пояснительная записка,

содержащая основные сведения о результатах реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Задоно-Кагальницком сельском поселении Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы»

по результатам ее реализации за 2012 год

Муниципальная долгосрочная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Задоно-Кагальницком сельском поселении Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы»

направлена на:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

1. Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, целью которых являются:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Всего из муниципального  бюджета на реализацию программных мероприятий  в 2012 году было предусмотрено 1016,984 тысяч рублей, израсходовано 1016,984 тысяч рублей.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам ее реализации за 2012 год приведен в приложении 2 к настоящему постановлению.

2. Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты были достигнуты путем практических решений поставленных задач.

На территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения сделан ямочный ремонт 52 кв.м.асфальтобетонного покрытия дорог, производилось грейдирование  дорог протяженностью 38,2 км., покос, планировка обочин.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения :

- проводились противогололедные мероприятия на дорогах и тротуарах (очистка от снега, россыпь противогололедных материалов);

За счет средств фонда софинансирования областного бюджета проведен капитальный ремонт внутрипоселковой  дороги по ул. Донская х. Титов протяженностью 240 м.

Таким образом, реализация вышеперечисленных мероприятий позволила сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, поддержание дорог на уровне, соответствующем категории дороги.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 2013 № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы " Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Задоно-Кагальницком сельском поселении Семикаракорского района Ростовской области на 2012-2014 годы» в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Задоно-Кагальницкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  | Всего (тыс.руб.) | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  | вне бюджетные источники |  | Всего (тыс.руб.) |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне бюджетные источники | Всего (тыс.руб.) | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне бюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 441,5 | 0 | 441,5 |  | 0 |  | 0 |  | 432,384 |  | 0 | 424,2 | 8,184 | 0 | 432,384 | 0 | 424,2 | 8,184 | 0 |  |
| 2. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог | 584,6 | 0 | 504,5 |  | 80,1 |  | 0 |  | 584,6 |  | 0 | 504,5 | 80,1 | 0 | 584,6 | 0 | 504,5 | 80,1 | 0 |  |