Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2014                                            № 54                   ст. Задоно-Кагальницкая

Об утверждении  отчета за 2013 год о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.09.2007 № 83 «Положение о бюджетном процессе в МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 19.03.2012 № 51 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных целевых программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить отчет за 2013 год о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования в Информационном бюллетене Задоно-Кагальницкого сельского поселения и на официальном сайте Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                               А.Г. Чаленко

Постановление вносит сектор жилищно-коммунального хозяйства

Приложение 1

к постановлению

Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения

№54

Пояснительная записка,

содержащая основные сведения о результатах реализации

муниципальной долгосрочной целевой  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г.

Муниципальная долгосрочная  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г.

направлена на:

- создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса ООО КХ «Задоно-Кагальницкое»,

- разработку единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, целью которых являются:

- повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса,

- снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий,

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Задоно-Кагальницком сельском поселении,

- увеличение пропускной способности сетей,

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Всего  на реализацию программных мероприятий  в 2013 году было предусмотрено 1 532,42 тысяч рублей, израсходовано  1 532,42 тысяч рублей.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам ее реализации за 2013 год приведен в приложении 2 к настоящему постановлению.

2. Анализируя исполнение Программы нужно отметить, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты были достигнуты путем практических решений поставленных задач.

- приобретена илососная (вакуумная) машина КО 503В-2,

- приобретены резервные источники электроснабжения в количестве 2 шт.

- приобретен коммунальный отвал ГЦ КО-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения № 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области на 2011-2015г.г. с перспективой до 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Задоно-Кагальницкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  |  | Всего (тыс.руб.) | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  | вне бюджетные источники |  | Всего (тыс.руб.) |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | вне бюджетные источники | Всего (тыс.руб.) |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | вне бюджетные источники |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, в т.ч. Разработка ПСД по объекту «Водоснабжение населенных пунктов, расположенных на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района 2-я очередь) |  | 13 868,8 |  | 12 842,5 |  | 1 026,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт и реконструкция разводящих сетей водопровода поселков Задоно-Кагальницкого сельского поселения» |  | 14 033, 67 |  | 12 995,17 |  | 1 038,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения |  | 2327,8 |  | 2 155,5 |  | 172,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | ВОДООТВЕДЕНИЕ, в т.ч. Разработка ПСД по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации ст. Задоно-Кагальницкой и приобретение комплексного оборудования» |  | 12 000,0 |  | 11 112,0 |  | 888,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. | ОБРАЩЕНИЕ с ТБО, в т.ч. Ликвидация и рекультивация законсервированных свалок ТБО |  | 896,256 |  | 830,0 |  | 66,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения (мусоровоза) |  | 2150,0 |  | 1990,9 |  | 159,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. | Приобретенение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения: Илососная (вакуумная ) машина КО-503В-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,22 |  |  |  | 889,22 |  |  | 889,22 |  |  | 889,22 |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение Коммунального отвала без ГЦ КО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,2 |  |  |  |  | 31,2 |  | 31,2 |  |  |  | 31,2 |  |  |  |
| 9. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, в т.ч. Проект: Подземный газопровод низкого давления в х. Титов |  | 1 311,7 |  | 1214,6 |  | 97,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10. | Проект: Газификация СДК х. Титов |  | 660,0 |  | 611,2 |  | 48,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 11. | Проект: Газификация детского сада и ФАП х. Титов |  | 660,0 |  | 611,2 |  | 48,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 12. | Проект: Газификация СОШ х. Титов |  | 680,0 |  | 629,7 |  | 50,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Приобретение резервных источникоа электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,0 |  |  |  | 612,0 |  |  | 612,0 |  |  | 612,0 |  |  |  |  |