Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2014                                             № 57                   ст. Задоно-Кагальницкая

Об утверждении  отчета за 2013 год о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой  программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2012-2015 годы»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 21.09.2007 № 83 «Положение о бюджетном процессе в МО «Задоно-Кагальницкое сельское поселение», постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 19.03.2012 № 51 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных целевых программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет за 2013 год о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2012-2015 годы»

согласно приложениям 1,2  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования в Информационном бюллетене Задоно-Кагальницкого сельского поселения и на официальном сайте Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                               А.Г. Чаленко

Постановление вносит сектор жилищно-коммунального хозяйства

Приложение 1

к постановлению

Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения

Пояснительная записка,

содержащая основные сведения о результатах реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2012-2015 годы»

по результатам ее реализации за 2013 год

Муниципальная долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2012-2015 годы»

направлена на:

- модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры,

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

1. Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, целью которых являются:

- улучшение качества жизни и благосостояния населения Задоно-Кагальницкого сельского поселения,

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере,

- широкая пропаганда энергосбережения,

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов Задоно-Кагальницкого сельского поселения,

- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию.

Всего из муниципального  бюджета на реализацию программных мероприятий  в 2012 году было предусмотрено 1042,8 тысяч рублей, израсходовано 1040,8 тысяч рублей.

Проведено энергетическое обследование здания администрации, изготовлен энергетический паспорт, разработан комплекс мероприятий по энергосбережению.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам ее реализации за 2012 год приведен в приложении 2 к настоящему постановлению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2012-2015 годы в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Задоно-Кагальницкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  | Всего (тыс.руб.) | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  | вне бюджетные источники |  | Всего (тыс.руб.) |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне бюджетные источники | Всего (тыс.руб.) | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне бюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |
| 2 | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата работ и услуг | 1042,8 | 0 | 0 |  | 1042,8 |  | 0 |  | 1042,8 |  | 0 | 0 | 1042,8 | 0 | 1040,8 | 0 | 0 | 1040,8 | 0 |  |
| 2.2. | Коммунальные услуги | 951,3 | 0 | 0 |  | 951,3 |  | 0 |  | 951,3 |  | 0 | 0 | 951,3 | 0 | 951,3 | 0 | 0 | 951,3 | 0 |  |
| 3 | Содержание уличного освещения | 91,5 |  | 0 |  | 91,5 |  | 0 |  | 91,5 |  | 0 | 0 | 91,5 | 0 | 89,5 | 0 | 0 | 89,5 | 0 |  |