Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017 г.                           № 123/1                     ст. Задоно-Кагальницкая

«О ходе  реализации  муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории  Задоно-Кагальницкого сельского поселения на  2014- 2020 годы» за  1 полугодие 2017 года.»

В  целях  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы «Охрана окружающей  среды и рациональное природопользование на территории  Задоно-Кагальницкого сельского поселения на  2014- 2020 годы», руководствуясь  статьями  7,  48  Федерального  закона   от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  «Задоно-Кагальницкое  сельское  поселение», Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  отчет  о  ходе  реализации  муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории  Задоно-Кагальницкого сельского поселения на  2014- 2020 годы» за  1 полугодие 2017 года,  согласно  приложения.

- Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                                     В.А. Трофимов

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  | Заключено контрактов на 30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 30.06.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» Мероприятия по озеленению территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | начальник сектор земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С.; начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения –Клименко Е.И. | Проведено экологических субботников - 2 шт. Высажено деревьев 30 шт. Проведено экологических рейдов -20 шт. Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; проведена противоклещевая обработка мест массового посещения граждан, проведено скашивание сорной растительности, вырезка сухих деревьев. Проведено благоустройство аллеи, приобретены и установлены – декоративное ограждение, парковые лавочки, урны для ТБО, приобретены газонокосилки. Приобретен и установлен остановочный павельон. | 30.06.2016 | 550,0 | 443,1 | 9 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | начальник сектор земельных и имущественных Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Клименко Е.И. | В мероприятиях по содержанию мест захоронения выполнены следующие работы: уборка территории кладбищ, противоклещевая обработка, скашивание сорной растительности | 30.06.2017г. | 350,0 | 134,9 | 3 |
| 3. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» | Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Клименко Е.И. | Целью данных мероприятий является повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки, сокращение несанкционированных свалочных очагов, | 30.06.2017 г. | 120,0 | 5,8 | 2 |
| 4. | Мероприятия по обустройству площадей и мемориалов погибшим воинам в Великой Отечественной войне на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Мыхно С.С. начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Клименко Е.И. | Цель данных мероприятий проведение ремонтных работ по содержанию памятников и мемориалов погибшим воинам в Великой Отечественной войне на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения. | 30.06.2017г. | 170,0 | 107,3 | 1 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | 1190,0 | 691,1 | 15 |

Исполнитель:  Полеева В.А.