Российская Федерация

Ростовская область

Семикаракорский район

Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018 г.                                     № 67                       ст. Задоно-Кагальницкая

«О ходе  реализации  муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории  Задоно-Кагальницкого сельского поселения на  2014- 2020 годы» за  2017 год.»

В  целях  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы «Охрана окружающей  среды и рациональное природопользование на территории  Задоно-Кагальницкого сельского поселения на  2014- 2020 годы», руководствуясь  статьями  7,  48  Федерального  закона   от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  «Задоно-Кагальницкое  сельское  поселение», Администрация Задоно-Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  отчет  о  ходе  реализации  муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории  Задоно-Кагальницкого сельского поселения на  2014- 2020 годы» за  2017 год,  согласно  приложения.

- Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава Администрации Задоно-Кагальницкого

сельского поселения                                                                     В.А. Трофимов

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  | Заключено контрактов на 31.12.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» Мероприятия по озеленению территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | И.о. начальника сектора земельных и имущественных отношений Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Полеева В.А.; начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения –Клименко Е.И. | Проведено экологических субботников - 7 шт. Высажено деревьев 70 шт. на площади 700 кв.м. Проведено экологических рейдов -20 шт. Проведена противоклещевая обработка мест массового посещения граждан, проведено скашивание сорной растительности, вырезка сухих деревьев. Проведено благоустройство аллеи, приобретены и установлены – декоративное ограждение, парковые лавочки, урны для ТБО, приобретены газонокосилки. Приобретен и установлен остановочный павельон в х. Титов. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культура и спорт Задоно-Кагальницкого сельского поселения» в 2017 году было проведено 54 мероприятия по экологии. | 31.12.2017 | 1542,8 | 748,6 | 45 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | И.о. начальника сектора земельных и имущественных отношений Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Полеева В.А.; начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения –Клименко Е.И. | В мероприятиях по содержанию мест захоронения выполнены следующие работы: уборка территории кладбищ, противоклещевая обработка, выкашивание сорной растительности на площади 178,1км., а так же проведена очистка от ТБО, случайного мусора и выкашивание сухостоя на территории кладбищ площадью 6,2 га., ремонт и установление изгороди, противопожарные мероприятия по опашке кладбищ. | 31.12.2017 | 1296,0 | 464,4 | 14 |
| 3. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2014-2020 годы» | И.о. начальника сектора земельных и имущественных отношений Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Полеева В.А.; начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения –Клименко Е.И.сектора ЖКХ. | Проведена санитарная очистка обочин дорог от ТБО и случайного мусора на площади 40000 кв.м., очистка территории сельского поселения на площади 25568 кв.м. Проведен вывоз несанкционированных свалок – 34м3 | 31.12.2017 | 120,0 | 67,6 | 4 |
| 4. | Мероприятия по обустройству площадей и мемориалов погибшим воинам в Великой Отечественной войне на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное приропользование на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения | И.о. начальника сектора земельных и имущественных отношений Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения – Полеева В.А.; начальник сектора ЖКХ Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения –Клименко Е.И. | Проведение ремонтных работ по содержанию памятников и мемориалов погибшим воинам в Великой Отечественной войне на территории Задоно-Кагальницкого сельского поселения. | 31.12.2017 | 107,3 | 107,3 | 8 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | 3066,10 | 1387,9 | 71 |

Исполнитель:  Полеева В.А.